Para satisfacer la responsabilidad de Program & Roadmap Management (colaborar con el CEO y el Head of Development para definir, mantener y ajustar continuamente un roadmap realista alineado con el negocio y la capacidad técnica), puedes implementar el siguiente workflow estructurado en 5 fases:

Fase 1: Alineación Estratégica y Definición de Objetivos (Colaboración con el CEO)

- Definición de la Visión: Comienza reuniéndote con el CEO y los líderes ejecutivos para comprender los objetivos comerciales de alto nivel y la estrategia general a largo plazo 1, 2.

- Enfoque en Resultados (Outcome-Based): En lugar de crear una lista de funcionalidades a entregar, define los objetivos clave basados en métricas y resultados de negocio (por ejemplo, "aumentar la retención en un 30%") 3. Esto garantiza que las decisiones técnicas siempre respalden las prioridades comerciales 3, 4.

Fase 2: Evaluación de Capacidad y Viabilidad Técnica (Colaboración con el Head of Development)

- Auditoría de Recursos: Trabaja con el Head of Development para evaluar la capacidad real del equipo de ingeniería, teniendo en cuenta las vacaciones, rotaciones y el trabajo de soporte 4-6.

- Mapeo de Dependencias y Riesgos: Identifica qué iniciativas dependen de la finalización de otras y documenta claramente los riesgos o cuellos de botella tecnológicos 4, 7.

- Reserva de Margen (Buffer): Para asegurar que el roadmap sea "realista", planifica utilizando solo el 70-80% de la capacidad del equipo. Reserva un 20-30% como margen de amortiguación para trabajo no planificado, incidentes de producción, iteraciones y mejoras de calidad 8.

Fase 3: Proceso de Priorización Basado en Datos

- Selección de Framework: Utiliza marcos de priorización objetivos, como el método RICE (Alcance, Impacto, Confianza y Esfuerzo), Valor vs. Complejidad, o WSJF (Weighted Shortest Job First) para evaluar las iniciativas y evitar decisiones basadas únicamente en la intuición o "el que grite más fuerte" 9-11.

- Equilibrio entre Funcionalidades y Deuda Técnica: Negocia un equilibrio sano entre el desarrollo de nuevas características (para el negocio) y el mantenimiento o reducción de deuda técnica (para la salud del software). Una estrategia recomendada es la regla 70/30 (70% para nuevas funcionalidades y 30% para reducción de deuda técnica) 9, 12.

Fase 4: Construcción y Visualización del Roadmap

- Adopción del Modelo de Ventana Móvil (Rolling Window): Disminuye el nivel de detalle de las tareas a medida que se alejan en el tiempo. Para el trimestre actual, lista iniciativas específicas con propietarios y estimaciones de esfuerzo; para el próximo trimestre, define temas generales; y para los próximos 6 a 12 meses, plasma únicamente la dirección estratégica 13.

- Selección del Formato: Considera utilizar un formato como el Now-Next-Later (Ahora-Después-Más adelante), ya que proporciona flexibilidad para priorizar los problemas más urgentes sin atar al equipo a fechas exactas e inamovibles que causen falsas expectativas 14, 15.

Fase 5: Mantenimiento y Ajuste Continuo (Cadencia de Revisión)Un roadmap no es un documento estático, sino una herramienta viva 16. Para mantenerlo continuamente ajustado, implementa los siguientes rituales:

- Semanalmente (Con el equipo): Realiza una reunión rápida (15 minutos) para ver el progreso de los elementos del roadmap e identificar bloqueos 17.

- Mensualmente (Con el Head of Dev y otros líderes): Haz una revisión cruzada (1 hora) para analizar dependencias, ajustar cronogramas y repriorizar en función de nuevos aprendizajes técnicos o de mercado 17.

- Trimestralmente (Con el CEO y Stakeholders): Lleva a cabo una actualización completa (2 horas) para celebrar los logros, reconocer lo que no se alcanzó y redefinir las prioridades y la estrategia comercial del siguiente trimestre 17.